# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | 04 | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vectum | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará: Creación de una nueva solicitud de transporte de carga desde la aplicación móvil, validación de sus datos, almacenamiento en la base de datos y actualización de su estado.

________________________________________________________________________________

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar: Solicitud

________________________________________________________________________________

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas: Confirmación de la creación de la solicitud y visualización de la solicitud registrada con su estado inicial.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |
| Otra funcionalidad propia del proyecto | ____ | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente |  |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Solicitud |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Nueva solicitud de transporte ingresada por el cliente, incluyendo origen, destino, fecha de traslado, tipo de carga y descripción de la carga. Se validará que los campos obligatorios estén completos y que la información ingresada tenga un formato válido. |
| Formato de salida seleccionado | La aplicación registrará la nueva solicitud D en la base de datos y establecerá automáticamente su estado inicial como "Pendiente". |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | La aplicación mostrará la nueva solicitud registrada correctamente, indicando sus datos principales y el estado "Pendiente". |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear y configurar la tabla Solicitud con registros A, B y C | Camilo Navarrete | 27/09/2026 | 28/09/2026 | Listo | Tabla Solicitud |
| Desarrollar pantalla para crear una solicitud de transporte | Ricardo Luna | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Listo | Pantalla de solicitud |
| Implementar validaciones del formulario | Camilo Navarrete | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Listo | Validaciones |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | OK | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Se implementó el proceso de creación de solicitudes de transporte de carga, permitiendo ingresar una nueva solicitud desde la aplicación, validar sus datos, almacenarla en la base de datos y establecer automáticamente su estado inicial como "Pendiente". | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Quedaron pendientes funcionalidades complementarias relacionadas con la gestión y seguimiento de las solicitudes. El resultado se comprobó ingresando una nueva solicitud desde la aplicación y verificando que fuera almacenada correctamente con el estado "Pendiente". | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Se decidió establecer automáticamente el estado "Pendiente" para toda nueva solicitud registrada correctamente, permitiendo mantener un flujo inicial uniforme para la posterior gestión de las solicitudes. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingreso de datos incompletos en la solicitud | Podría generar solicitudes inválidas | Implementar validaciones para los campos obligatorios | Camilo Navarrete |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la visualización y validación de las solicitudes registradas | TAREA CONJUNTA | 03/10/2026 | Las solicitudes deberán mostrarse correctamente y los datos inválidos deberán ser rechazados.. |

Estado general de la iteración:  XCumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ______CAMILO NAVARRETE______________    Docente guía ____________________