CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | Vectum ¦ Sección 010V |
| Integrantes: | Ricardo Luna / Camilo Navarrete |
| Fecha y Semana académica | 26/10/2026 ¦ semana académica: |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 (seguimiento de la versión 1.0) |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración: contrastar la pantalla de registro de vehículos con el flujo esperado, documentar A01–A07, y demostrar qué está implementado y qué requiere Supabase.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 Entorno y repositorio | 10 % ¦ 100 % | A01–A02 (soporte) | Terminado: 10 pp | GitHub configurados (ficha 04). Ruta/commit por adjuntar. |
| F02 Autenticación y registro | 20 % ¦ 25 % | Flujo de acceso previo | Funciona: 20 pp* | Equipo confirma registro e inicio de sesión con Supabase; capturas/pruebas por adjuntar. |
| F03 Gestión de vehículos | 25 % ¦ 25 % | A01–A07 | Iniciada: 6,25 pp | AddVehicleScreen existe; guardado en Supabase NO implementado. |
| F04 Integración BD y API | 20 % ¦ 25 % | A04–A05 | Iniciada: 5 pp* | Cliente Supabase configurado; integración para vehículos pendiente. |
| F05 Interfaz UI/UX móvil | 15 % ¦ 50 % | A01–A03 | Parcial: 7,5 pp | Pantallas de navegación y registro de vehículos creadas. |
| F06 Pruebas y validación | 10 % ¦ 0 % | A04–A07 | No iniciada formalmente: 0 pp | Sin registro de pruebas formales; pruebas manuales de autenticación por documentar. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 33,75 %    Avance actual propuesto: 50 %*    Variación: +15 puntos porcentuales
Semanas restantes reales: 4 aprox
Evidencia: estarán en el github

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Leyenda: verde = implementada; amarillo = parcial / por comprobar; rojo = pendiente. A05–A06 son el flujo objetivo, no un resultado probado.

Ruta en GitHub y versión: PENDIENTE DE COMPLETAR (URL, rama/commit y build probada).

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | A01–A02 están disponibles en la interfaz. La autenticación funcional es un flujo independiente ya confirmado por el equipo. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Si los datos son válidos, el diseño conduce a A05; si no, a A07 y corrección. Estas ramas aún no están comprobadas. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | Transportista introduce datos en la app; la app debe validar y Supabase debe aplicar permisos/RLS. No se ha verificado el guardado. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | A01–A02 implementadas; A03 por comprobar; A04–A07 pendientes. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El diagrama muestra el comportamiento esperado; el sistema actualmente llega a la pantalla, sin persistencia de vehículos. |

Criterio de revisión

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-VEH-01: Registrar vehículo de transporte |
| Actor y objetivo | Transportista: incorporar un camión a su catálogo. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F03 (25 %), F04 (20 %), F05 (15 %). |
| Precondiciones y datos de entrada | Usuario autenticado; acceso a AddVehicleScreen; datos de vehículo (campos exactos por confirmar). |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Validación de campos y permisos del propietario previstos; si falla, informar error sin guardar. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Esperado: registro vinculado al transportista y confirmación visible. Actual: NO se ha comprobado persistencia. |

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A03 | Formulario disponible; ingreso completo no verificado. Captura pendiente. |
| Validación y decisión | A04 | Validación funcional no comprobada; no se declara éxito. |
| Procesamiento y registro | A05 | No ejecutado: conexión de guardado de vehículos pendiente. |
| Salida al usuario | A06 | No disponible: no hay registro confirmado. |
| Alternativa ante error | A07 | Manejo de error previsto, pendiente de implementar/probar. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Vehículos sin persistencia | Implementar inserción/consulta en Supabase | Camilo Navarrete y Ricardo Luna ¦ próxima iteración | Registrar vehículo y visualizarlo tras reiniciar sesión. |
| Falta evidencia formal | Probar autenticación y error; capturas y versión | Ambos ¦ próxima iteración | Capturas de éxito/error, commit y resultado reproducible. |

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [X] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: pendiente.
Representante: Camilo Navarrete ,Ricardo luna   Docente guía: Reginaldo Salinas

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Riesgo RLS de ficha 04 | Se mantiene como tarea; no hay evidencia de solución. |
| Diferencia entre pantalla y módulo funcional | Se distingue interfaz creada de persistencia pendiente. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Roles definidos y pantallas base desarrolladas; autenticación operativa según equipo. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Falta conectar el registro de vehículos con la BD y probar validaciones y permisos. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Camilo: integración/RLS; Ricardo: interfaz, mensajes y pruebas; próxima iteración. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: por indicar según diario oficial.
Aprendizaje: una pantalla construida no equivale a un flujo terminado; el diagrama permite ubicar el bloqueo en validación y persistencia. Priorizaremos la integración y pruebas.
Ubicación de la reflexión en el diario: pendiente.

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Vista de procesos 4+1 | Diagrama A01–A07 incluido; estados diferenciados. | Ambos: adjuntar evidencia y ruta GitHub. |
| Trazabilidad y pruebas | Se conserva inventario y pesos de ficha 04. | Ambos: confirmar pruebas, fecha y versión. |

Conclusión: la versión 1.0 sigue siendo viable con ajustes y priorización. El siguiente incremento debe habilitar el registro persistente de vehículos y documentar pruebas de autenticación, permisos y errores.