FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Camilo Navarrete – Ricardo Luna | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vectum | Semana / iteración | Semana 3 |
| Fecha | 11/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha/

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Definir la arquitectura de software, modelo de datos inicial, historias de usuario y flujos clave para la solución de contratación segura de transporte y maquinaria pesada.________________________________________________________________________________

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: La alta informalidad, desconfianza en el pago a los transportistas y la falta de trazabilidad en el arriendo de fletes/maquinaria pesada. ________________________________________________________________________________

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: Contar con la documentación del alcance inicial aprobada, el diagrama ER de la base de datos, los bocetos/wireframes del flujo principal de contratación y el Product Backlog priorizado en GitHub/Trello.

________________________________________________________________________________

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora: Dentro del alcance: Registro/Autenticación de clientes y proveedores, publicación de maquinaria/servicios, reserva con simulación de retención de pago (escrow), y panel de calificaciones.

- Fuera del alcance (por ahora): Facturación electrónica directa con SII, procesamiento complejo de seguros de carga e integración IoT en hardware físico de camiones.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- R: Cliente (Empresas/Particulares): Busca maquinaria/transporte verificado con garantía de cumplimiento.

- Proveedor (Dueño de camión/maquinaria): Busca visibilidad de demanda y garantía de pago antes de mover su equipo.

- Administrador: Valida documentos legales de máquinas y resuelve disputas.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución: El cliente busca un camión despues Reserva y deposita los fondos en el sistema (retención), El proveedor realiza el servicio, El cliente confirma la recepción del servicio para despues  La plataforma libera el pago al proveedor.

- Arquitectura o esquema general: Arquitectura cliente-servidor basada en microservicios/API REST.

- Modelo inicial de datos:  Entidades: Usuario, Perfil_Proveedor, Vehiculo_Maquinaria, Publicacion, Reserva_Contrato, Transaccion_Pago, Calificacion.

- Diseño de interfaces o vistas principales: Mockups iniciales en Figma para la landing, buscador de maquinaria y pantalla de detalle de reserva con pasarela de pago.

- Tecnologías seleccionadas y justificación: Frontend: React Native / Flutter (multiplataforma móvil/web). Backend: Node.js (Express) para manejo ágil de transacciones y APIs REST.Base de datos: PostgreSQL (relacional para integridad financiera y transaccional).Servicios: Webpay/Mercado Pago API (pagos) y Google Maps API (ubicación/fletes).

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas: Creación de Backlog con prioridad alta en: Autenticación, Publicación de máquina y Flujo de reserva segura.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Camilo Navarrete |  |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Camilo Navarrete |  |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Ricardo Luna |  |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Ricardo Luna |  |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de alcance y requerimientos no funcionales | Camilo Navarrete | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Completado | Documento de alcance |
| Diseño del Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos | Ricardo Luna | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Completado | Script SQL / Diagrama ER |
| Diseñar Wireframes UI/UX de flujos de reserva y pagos | Ricardo Luna | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Completado | Proyecto en Figma |
| Definición e inicialización del Repositorio de Código | Camilo Navarret | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Completado | Repo GitHub activo |
| Redacción de Historias de Usuario para el Sprint 1 | Camilo Navarrete | 09/09/2026 | 23/09/2026 | Completado | Project Board en GitHub |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se definieron los requerimientos, el diagrama de clases/ER, los mockups de interfaces clave y el backlog en GitHub. | x Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Ninguna tarea crítica quedó pendiente; la integración final con pasarela real se dejó para la etapa de codificación. | x Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | La pertinencia del modelo de pago custodia (escrow) para mitigar el riesgo de no pago en el transporte. | x Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Usar PostgreSQL por sobre MongoDB para garantizar la consistencia ACID de las transacciones de pago. | x Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en la integración de la API de pagos para retención de dinero. | Medio: Retraso en el flujo de prueba del pago seguro. | Implementar un módulo de simulación (mock payments) en el primer sprint funcional. | Camilo Navarrete / 09/2026 |
| Falta de verificación de la legalidad de los camiones registrados. | Alto: Posible ingreso de vehículos no autorizados. | Incluir validación obligatoria de documentos (Padron/ST) en la carga del perfil. | Camilo Navarrete / 09/2026 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Autenticación y Registro de Usuarios/Vehículos | Ricardo Luna | 10/2026 | Creación de cuenta, login JWT y registro de vehículo funcional en backend. |
| Estructura Base del Frontend (Móvil/Web) | Camilo Navarrete | 10/2026 | Navegación entre vistas principales y formularios vinculados al backend. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo _______Camilo Navarrete_______    Docente guía ___Reginaldo Salinas_________